# Plan de Entrega a Operación (Handover)
Proyecto: SensorControl App
Fecha: 10/12/2025
## 1. Personas de contacto
- Soporte técnico: SmartTech Innovators S.L. – Equipo de Sistemas
- Desarrollador Backend / DevOps: Nasratullah Jabarkhil
- Desarrollador Frontend: Diego Santos
- Diseñador UX/UI y soporte de interfaz: Anderson
- Responsable de seguridad IoT: Especialistas en seguridad: Anderson y Diego Santos
- Patrocinadora / Contacto cliente: María López – Directora de Innovación
## 2. Qué se entrega
- Repositorios de código:
  - Frontend (React/JS
  - Backend (Node.js/Python)
  - App móvil (React Native/Flutter)
- Documentación:
  - Manual de instalación y despliegue
  - Guía de configuración de sensores
  - Guia para problemas comunes
  - Política de seguridad y privacidad
- Accesos:
  - Credenciales de servidores (almacenadas en gestor seguro)
  - Claves de API y tokens de sensores (encriptados)
  - Acceso a paneles de monitorización

## 3. Cómo se vigila el sistema
- Dashboards:
  - Monitorización de sincronización de sensores
  - Tiempo de respuesta de APIs
  - Estado de conexión IoT
  - Uso de almacenamiento en la nube
- Alertas configuradas:
  - Caída de comunicación con sensores (> 5 min)
  - Tiempo de respuesta API > 500 ms
  - Intento de acceso no autorizado
  - Caída de servicios backend
- Nivel de servicio acordado:
  - Disponibilidad del sistema: 99%
  - Tiempo de respuesta p95 < 400 ms
  - Resolución de incidentes críticos en < 2 horas
## 4. Seguridad y datos
- Cumplimiento normativo:
  - Política de privacidad
  - Cifrado de extremo a extremo
  - Autenticación multifactor
- Auditoría de seguridad:
  - Informe de vulnerabilidades cerradas
  - Revisión trimestral
- Backup y recuperación:
  - Backup diario de datos de sensores
  - Procedimiento de restauración documentado
## 5. Soporte tras la entrega
- Fase de estabilización (2 semanas):
  - Soporte prioritario del equipo de desarrollo
  - Revisión diaria de métricas y alertas
  - Reuniones de seguimiento: lunes y jueves
- Canales de soporte:
  - Canal de Teams: “Soporte SensorControl”
  - Email: soporte-sensorcontrol@gmail.com
  - Teléfono de emergencia técnica: 123456789