# Informe Final del Proyecto (Lenguaje Claro)
# SensorControl App Fecha: 10/12/2025
## 1. Resumen
## La aplicación se entregó y funciona correctamente. El cliente la acepta. El proyecto pasa a fase de soporte con manuales de usuario y monitoreo de alertas y sincronización.
## 2. Resultados principales
- Compatibilidad de sensores: 100% con los modelos estándar probados
- Sincronización en tiempo real: estable, sin fallos críticos tras implementación de pruebas automáticas
- Seguridad: cifrado y autenticación implementados, sin vulnerabilidades reportadas
- Interfaz de usuario: validada en pruebas con usuarios, tutorial inicial desarrollado (R9 en curso)
- Control de versiones: sistema Git implantado
- Riesgos cerrados: 6 de 9 riesgos completados o en curso
## 3. Plan de beneficios
## Objetivo:
- Monitorizar al menos 50 ubicaciones con sensores en los primeros 60 días tras el lanzamiento.
- Reducir en un 30% el tiempo de configuración inicial de nuevos sensores gracias a la interfaz intuitiva.

## 4. Próximos pasos
- 2 semanas de soporte técnico reforzado: monitoreo de sincronización y alertas.
- Cierre de riesgos pendientes
- Mejoras continuas: ampliar compatibilidad con nuevos sensores y optimizar consumo de batería en dispositivos móviles.
- Documentación final: entregar manual de administración y guía de solución de problemas.
## Glosario breve
IoT: Internet de las Cosas – dispositivos conectados a internet.