# Acta de Constitución del Proyecto

Proyecto: SensorControl App

Empresa: SmartTech Innovators S.L.

Fecha de inicio: 10 de octubre de 2025

Versión: 1.0

## 1. Justificación del Proyecto

SmartTech Innovators S.L. ha identificado una creciente necesidad en hogares, oficinas e industrias de contar con soluciones tecnológicas que permitan monitorizar y controlar remotamente la temperatura. El desarrollo de una aplicación IoT multiplataforma permitirá mejorar la eficiencia energética, prevenir fallos y aumentar el confort de los usuarios.

## 2. Objetivos del Proyecto

- Desarrollar una aplicación web y móvil para la gestión de sensores de temperatura.

- Permitir la lectura en tiempo real de los valores registrados por los sensores.

- Implementar alertas configurables en caso de valores fuera de rango.

- Visualizar datos históricos mediante gráficos interactivos.

- Garantizar la seguridad y la integridad de los datos transmitidos.

## 3. Requisitos de Alto Nivel

- Compatibilidad con sensores de temperatura estándar.

- Interfaz web y móvil intuitiva.

- Notificaciones en tiempo real.

- Gestión de múltiples ubicaciones y sensores.

- Almacenamiento seguro en la nube.

## 4. Descripción del Producto

SensorControl App será una solución IoT compuesta por una interfaz web y una aplicación móvil. Permitirá a los usuarios conectarse a sensores de temperatura, visualizar datos en tiempo real, configurar alertas, consultar históricos y administrar múltiples ubicaciones desde una única cuenta.

## 5. Riesgos Iniciales

- Incompatibilidad entre sensores y APIs.

- Retrasos en las fases de prueba.

- Fallos de comunicación entre la app y los dispositivos IoT.

- Dificultades de integración multiplataforma.

## 6. Cronograma Preliminar

Inicio: 10 de octubre de 2025

Duración estimada: 2 meses

Fase de iniciación: 10–24 de octubre

Fase de planificación: 25 de octubre – 10 de noviembre

Fase de ejecución: noviembre – diciembre

Cierre: segunda semana de diciembre

## 7. Presupuesto Estimado

Presupuesto total estimado: 0 € (uso exclusivo de recursos gratuitos)

- Recursos humanos: sin coste (proyecto académico)

- Herramientas y licencias: software gratuito o educativo

- Contingencias: no aplicable

## 8. Roles y Responsabilidades

- Director del Proyecto: Nasratullah Jabarkhil – coordinación general y backend

- Desarrollador Frontend: Diego Santos – interfaz web

- Diseñador UX/UI: Anderson – aplicación móvil

## 9. Patrocinador del Proyecto

Nombre: María López

Cargo: Directora de Innovación en SmartTech Innovators S.L.