# Alcance del Proyecto: SensorControl App

## 1. PROPÓSITO DEL DOCUMENTO

- Este documento define formalmente el alcance del proyecto SensorControl App, estableciendo los límites, entregables, exclusiones, restricciones y supuestos, con el fin de alinear expectativas entre el equipo de desarrollo, el patrocinador y otros interesados.

## 2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

SensorControl App es una plataforma web y móvil para la monitorización de sensores de temperatura en hogares, oficinas e industrias.

Permite a los usuarios:
• Visualizar datos en tiempo real
• Configurar alertas personalizadas
• Consultar históricos de datos
• Gestionar múltiples ubicaciones desde una única cuenta

## 3. ENTREGABLES PRINCIPALES

| Entregable | Descripción | Criterio de Aceptación |
| --- | --- | --- |
| App web | Visualización de datos, configuración de alertas, gestión de ubicaciones | Funcionalidad completa y sin errores |
| App móvil | Lectura en tiempo real, notificaciones, gráficos históricos | Interfaz intuitiva y funcionamiento estable |
| Documentación técnica | Manual de usuario y guía de instalación | Claridad y cobertura completa |

## 4. ALCANCE INCLUIDO

• Desarrollo del backend y APIs necesarias
• Diseño e implementación de interfaces web y móvil
• Pruebas con sensores físicos compatibles con protocolos IoT estándar
• Elaboración de documentación técnica y manual de usuario
• Gestión de configuración y control de versiones

## 5. EXCLUSIONES

- • Integración con sensores distintos a los de temperatura
• Mantenimiento post-implantación
• Comercialización de la aplicación
• Desarrollo de hardware

## 6. RESTRICCIONES

• Presupuesto: Limitado a recursos gratuitos o educativos
• Plazo de entrega: 2 meses
• Equipo de desarrollo: 3 personas
• Herramientas: Microsoft Planner para gestión de tareas

## 7. SUPUESTOS

• Los sensores utilizados serán compatibles con protocolos IoT estándar
• Los usuarios dispondrán de conexión a internet para acceder a la plataforma
• El equipo tendrá acceso a herramientas de desarrollo adecuadas
• No se requerirán licencias de pago para el desarrollo

## 8. ENFOQUE DE GESTIÓN DEL ALCANCE

• Reuniones periódicas del equipo
• Revisión de requisitos con el patrocinador
• Uso de Microsoft Planner para seguimiento de tareas
• Aplicación de un proceso formal de control de cambios

## 9. ROLES Y RESPONSABILIDADES

| ROL | RESPONSABLES | RESPONSABILIDAD |
| --- | --- | --- |
| Director del proyecto | Nasratullah Jabarkhil | Validar y controlar el alcance |
| Equipo técnico | Diego Santos (frontend), Anderson (UX/UI) | Ejecución técnica y desarrollo |
| Patrocinadora | María López | Validación final del alcance y entregables |

## 10. VALIDACIÓN Y CONTROL DEL ALCANCE

• Validación: Revisión de entregables por parte del patrocinador y pruebas funcionales con sensores reales
• Control: Seguimiento mediante Microsoft Planner. Cualquier cambio debe ser aprobado por el director del proyecto y registrado formalmente