# Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) – SensorControl App

Este documento presenta la EDT del proyecto de desarrollo de la aplicación SensorControl App. La EDT descompone el trabajo del proyecto en paquetes manejables, facilitando la planificación, asignación de responsabilidades y control del progreso.

## 1. Estructura Jerárquica de la EDT

1. Proyecto SensorControl App

1.1 Diseño

1.1.1 Diseño UI

1.1.2 Diseño de arquitectura

1.2 Desarrollo

1.2.1 Backend y APIs

1.2.2 Interfaz web

1.2.3 Aplicación móvil

1.3 Pruebas

1.3.1 Pruebas funcionales

1.3.2 Pruebas con sensores físicos

1.4 Implementación

1.4.1 Despliegue en entorno de prueba

1.4.2 Documentación y formación

## 2. Diccionario de la EDT

| ID Paquete de Trabajo | Descripción | Responsable | Criterio de Aceptación |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Diseño de la interfaz de usuario de la app | Anderson (UX/UI) | Interfaz intuitiva y accesible validada por usuarios |
| 1.1.2 | Definición de la arquitectura técnica de la app | Nasratullah (Backend) | Documentación técnica aprobada |
| 1.2.1 | Desarrollo del backend y APIs | Nasratullah (Backend) | APIs funcionales y seguras |
| 1.2.2 | Desarrollo de la interfaz web | Diego (Frontend) | Interfaz web operativa y conectada a backend |
| 1.2.3 | Desarrollo de la aplicación móvil | Anderson (UX/UI) | App móvil funcional en Android/iOS |
| 1.3.1 | Ejecución de pruebas funcionales | Equipo completo | Todos los casos de prueba superados |
| 1.3.2 | Pruebas con sensores físicos | Nasratullah (Backend) | Lectura correcta de datos en tiempo real |
| 1.4.1 | Despliegue en entorno de prueba | Diego (Frontend) | Aplicación accesible en entorno de pruebas |
| 1.4.2 | Documentación y formación | Anderson | Manual entregado y sesión de formación realizada |