## 1. Introducción

Este plan describe cómo se gestionarán los recursos humanos y físicos necesarios para el desarrollo de la aplicación IoT SensorControl para SmartTech Innovators S.L., que permitirá monitorizar y controlar remotamente sensores de temperatura.

## 2. Roles y Responsabilidades

- Director del Proyecto: Coordinación general, desarrollo backend y gestión del proyecto

- Desarrollador Frontend: Diseño e implementación de la interfaz web

- Diseñador UX/UI: Diseño de experiencia de usuario e interfaz para aplicación móvil

- Desarrollador Backend IoT: Desarrollo de APIs y conectividad con sensores (rol adicional necesario)

- Especialista en Seguridad: Garantizar la seguridad e integridad de los datos (rol adicional necesario)

## 3. Habilidades Requeridas

- Director del Proyecto: Gestión de proyectos, desarrollo backend, IoT, coordinación de equipos

- Desarrollador Frontend: HTML, CSS, JavaScript, frameworks modernos, desarrollo responsive

- Diseñador UX/UI: Diseño de interfaces, experiencia de usuario, herramientas de diseño (Figma, Adobe XD)

- Desarrollador Backend IoT: Protocolos IoT (MQTT, HTTP), APIs REST, bases de datos, conectividad con sensores

- Especialista en Seguridad: Ciberseguridad, encriptación, protección de datos, estándares IoT

## 4. Disponibilidad de Recursos

- Director del Proyecto: 30 horas/semana

- Desarrollador Frontend: 25 horas/semana

- Diseñador UX/UI: 20 horas/semana

- Desarrollador Backend IoT: 25 horas/semana

- Especialista en Seguridad: 15 horas/semana

# 5. Plan de Gestión de Personal

## 5.1 Adquisición de Personal

La selección del equipo se realizará considerando experiencia específica en desarrollo IoT, aplicaciones multiplataforma y gestión de datos en tiempo real. Se valorará experiencia previa en proyectos similares y conocimientos técnicos especializados.

## 5.2 Desarrollo del Equipo

Durante el proyecto se organizarán sesiones de formación específicas sobre:

- Protocolos de comunicación IoT

- Seguridad en aplicaciones conectadas

- Desarrollo de interfaces para visualización de datos en tiempo real

- Gestión de alertas y notificaciones

## 5.3 Retención del Talento

Dado el carácter innovador del proyecto, se fomentará:

- Participación en decisiones técnicas

- Reconocimiento de contribuciones clave

- Flexibilidad en horarios para fomentar la creatividad

- Oportunidades de aprendizaje en tecnologías emergentes

# 6. Organigrama del Proyecto

María López (Patrocinadora)

Nasratullah Jabarkhil (Director del Proyecto)/ Desarrollador Backend IoT

Diego Santos (Desarrollador Frontend) Especialista en Seguridad

Anderson (Diseñador UX/UI)

# 7.Recursos técnicos y herramientas

- Plataformas de desarrollo: Entornos gratuitos para desarrollo web y móvil

- Herramientas de diseño: Software gratuito para prototipado y diseño UI/UX

- Servicios en la nube: Plataformas gratuitas para almacenamiento y procesamiento

- Sensores y dispositivos: Equipos de prueba para desarrollo y validación

# 8. Gestión de problemas

- Plan de backup para recursos críticos

- Distribución flexible de tareas entre miembros del equipo

- Protocolos para resolver incompatibilidades técnicas rápidamente

- Estrategias de comunicación para mitigar riesgos de coordinación